# Propuesta de ejecución SEO

Mercan Group Panama · mercan.pa

[AGENCIA / CONSULTOR]

Octubre 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Mercan Group Panama (mercan.pa) ya tiene una base sólida en el mercado internacional: es el primer resultado en Google para «mercan panama» desde EE. UU. y Canadá, y su marca se busca más de 2.000 veces al mes entre ambos países. Sin embargo, hoy su sitio presenta tres brechas que limitan el flujo de clientes calificados:

- Compite con su propio dominio matriz. mercan.com ocupa de 4 a 5 de los 10 primeros resultados en las búsquedas de marca y es la página que aparece, en lugar de mercan.pa, para «panama qualified investor visa».

- En Panamá, Google lo confunde con otras marcas. Al escribir «mercan», el buscador sugiere «Mercantil» (Mercantil Banco Panamá, 4.400 búsquedas/mes) y Merca Panamá (5.400 búsquedas/mes). mercan.pa no aparece en esas búsquedas.

- El sitio solo existe en inglés y tiene poco contenido. La página de inicio tiene unas 430 palabras, y mercan.pa posiciona solo 5 palabras clave en inglés y 3 irrelevantes en español.

Esta propuesta presenta un plan de 9 meses para ordenar la presencia de la marca, posicionarla en Panamá y capturar demanda del programa de Inversionista Calificado.

# 2. Situación actual (datos medidos en octubre 2026)

| Indicador | Panamá / español | EE. UU.–Canadá / inglés |
| --- | --- | --- |
| Posición de mercan.pa en «mercan panama» | No aparece | 1 |
| Posición en «mercan» | No aparece (Google sugiere «Mercantil») | 6–8 |
| Búsquedas mensuales de marca («mercan») | 10 | 1.600 (EE. UU.) · 390 (Canadá) |
| Palabras clave orgánicas | 3, todas irrelevantes | 5 |
| Tráfico orgánico estimado | ~2 visitas/mes | ~45 visitas/mes |
| mercan.pa en «panama qualified investor visa» | — | No aparece (aparece mercan.com, pos. 8) |

Fuente: DataForSEO (volúmenes de Google Ads, SERP en vivo, Labs). Los volúmenes son aproximados.

Oportunidades identificadas

- Cobertura de prensa relevante (Prensa.com, Hub.com.pa, Notimérica, Yahoo Finance, Hotel Management, IMI Daily) que ya asocia a Mercan con el Gobierno de Panamá.

- Proyectos con interés informativo: Pullman Panama City y Albor at Santa María.

- Temas de alto interés con competencia accesible en cola larga: «panama friendly nations visa» (720 búsquedas/mes en EE. UU.), «move to Panama» (590) y «retire in Panama» (480).

# 3. Objetivos

| # | Objetivo | Meta a 6–9 meses |
| --- | --- | --- |
| 1 | Controlar el resultado de marca en inglés | mercan.pa #1 y mercan.com #2–3 en «mercan panama» y «mercan group panama» |
| 2 | Visibilidad de marca en Panamá | Top 3 en «mercan group panama» y búsquedas de marca en español |
| 3 | Captar demanda del programa | Top 20 en 5–8 consultas de la Visa de Inversionista Calificado (EN y ES) |
| 4 | Desambiguar la marca | Autocompletado y sugerencias que dejen de reemplazar «mercan» por «mercantil» |
| 5 | Crecimiento orgánico | De 5 a 40+ palabras clave en inglés; de ~45 a 300+ visitas orgánicas/mes |

Las metas son orientativas: dependen de la arquitectura acordada con Mercan Group, de la velocidad de aprobación de contenido y de la competencia.

# 4. Alcance de ejecución

## Fase 0 · Alineación y auditoría (semanas 1–2)

- Taller con el cliente para definir el rol de mercan.pa frente a mercan.com (autoridad local de Panamá vs. marca global) y evitar páginas duplicadas.

- Auditoría técnica y de contenido completa (rastreo, indexación, canónicas, Core Web Vitals, renderizado con JavaScript).

- Conexión de Google Search Console y analítica; línea base de posiciones.

Entregables: informe de auditoría, decisión documentada de arquitectura, panel de seguimiento.

## Fase 1 · Entidad y fundamentos (semanas 2–6)

- Nombre de marca unificado: «Mercan Group Panama» en títulos, encabezados, schema y perfiles.

- Datos estructurados: Organization (con alternateName, parentOrganization, sameAs) y LocalBusiness si aplica.

- Texto de desambiguación visible (inicio y «Nosotros») que aclare que no tiene relación con Mercantil Banco ni con Merca Panamá.

- Ficha de Google Business Profile para la oficina en Panamá y perfiles sociales coherentes (nombre, dirección, teléfono).

- Optimización de la página de inicio: título más corto, ampliación a 800–1.000 palabras útiles, mejora de legibilidad.

- Correcciones técnicas: recursos que bloquean el renderizado, atributos de imágenes, sitemap y robots.

Entregables: sitio ajustado, schema validado, ficha de Google verificada.

## Fase 2 · Versión en español (semanas 4–10)

- Subdirectorio /es/ con hreflang (es-PA / en).

- Traducción editorial de: inicio, nosotros, programa de Inversionista Calificado, proyectos, contacto y noticias principales.

- Landing en español sobre la visa de inversionista y la residencia por inversión inmobiliaria.

- Estructura de títulos y descripciones optimizada para búsquedas locales.

Entregables: 8–10 páginas en español publicadas y validadas.

## Fase 3 · Contenido de autoridad (meses 2–9)

Plan editorial de 2–3 piezas al mes (aprox. 20 en total), con autor y revisor identificables, fuentes oficiales, fecha de actualización y preguntas frecuentes:

- Guías del programa: requisitos, costos, plazos, documentos.

- Comparativas: Visa de Inversionista Calificado vs. Friendly Nations Visa y otros programas.

- Guías de inversión inmobiliaria y de los proyectos (Albor, Pullman).

- Contenido de entrada: mudarse y vivir en Panamá, jubilarse en Panamá.

- Actualización trimestral de las piezas existentes.

Entregables: calendario editorial aprobado, piezas publicadas, informe de rendimiento.

## Fase 4 · Autoridad y menciones (meses 3–9)

- Notas de prensa en medios panameños e internacionales, con enlace a mercan.pa y nombre completo.

- Alianzas de contenido y menciones con desarrolladores, cámaras de comercio y organismos de inversión, solo con respaldo documental de la relación.

- Revisión de la presencia en fuentes de referencia (por ejemplo Wikipedia/Wikidata), siguiendo sus políticas de conflicto de interés.

Entregables: mínimo 10–15 menciones o enlaces de calidad, informe de perfil de enlaces.

## Fase 5 · Medición y optimización (continuo)

- Seguimiento semanal de marca y quincenal del resto de palabras clave.

- Informe mensual y reunión de revisión; ajuste del plan según resultados.

# 5. Cronograma

| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 · Alineación y auditoría | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1 · Entidad y fundamentos | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 · Versión en español |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Fase 3 · Contenido de autoridad |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fase 4 · Autoridad y menciones |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fase 5 · Medición y optimización | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# 6. Indicadores de éxito (KPIs)

| KPI | Hoy | Meta 6 meses |
| --- | --- | --- |
| mercan.pa en «mercan panama» (EE. UU.) | 1 | 1 (mantener) |
| mercan.pa en «mercan group panama» (Panamá) | 10–20 | Top 3 |
| Palabras clave orgánicas (inglés) | 5 | 40+ |
| Palabras clave relevantes (español) | 0 | 15+ |
| Visitas orgánicas mensuales (estimado) | ~45 | 300+ |
| Páginas del programa en top 20 | 0 | 5–8 |

# 7. Inversión

| Concepto | Frecuencia | Tarifa (USD) |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 · Auditoría y alineación | Pago único | [PRECIO] |
| Fase 1 · Entidad y fundamentos | Pago único | [PRECIO] |
| Fase 2 · Versión en español (traducción editorial incluida) | Pago único | [PRECIO] |
| Fases 3–5 · Contenido, autoridad y medición (2–3 piezas/mes) | Mensual | [PRECIO]/mes |
| Herramientas de medición (rank tracking, datos SEO) | Mensual | Incluido / [PRECIO] |

Vigencia de la propuesta: 30 días. No incluye pauta publicitaria, desarrollo web mayor ni traducción de contenidos fuera del alcance.

# 8. Qué necesitamos del cliente

- Acceso a Google Search Console, analítica y al CMS (o contacto técnico para implementar cambios).

- Decisión sobre la arquitectura entre mercan.pa y mercan.com, con el equipo de Mercan Group.

- Datos verificables para el contenido: dirección, teléfono, razón social, datos del programa y de los proyectos.

- Aprobación del contenido en un máximo de 5 días hábiles por pieza.

- Un revisor interno (legal/compliance) para las afirmaciones sobre la relación con el Gobierno de Panamá.

# 9. Supuestos y riesgos

- Los volúmenes de búsqueda son aproximados y varios términos del programa no tienen dato por su bajo volumen.

- Sin la decisión de arquitectura entre ambos dominios, mercan.pa seguirá compitiendo con mercan.com.

- Los plazos de posicionamiento dependen de Google y no se garantizan posiciones específicas.

- Toda afirmación sobre estatus oficial o alianzas se publicará únicamente con respaldo documental.

# 10. Próximos pasos

- Reunión de revisión de la propuesta (30–45 min).

- Firma y envío de accesos.

- Taller de arquitectura y arranque de la Fase 0 (semana 1).